江苏大丰经济开发区垃圾处理站渗滤液处理

设备采购及安装项目

招标文件

招标采购单位： 盐城市大丰润成物业服务有限公司

招标代理单位： 江苏建博工程管理咨询有限公司

二〇二二年一月

- 不见面开标须知

各潜在投标单位：

1、根据《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）、国家发改委发布《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》等文件精神，全面逐步推行不见面投标开标等招投标活动。结合当前疫情防控要求，本项目开标方式为不见面纸质文件开标。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过 PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。

参加会议的方法（必选）：电脑或智能手机可以搜索下载并安装“腾讯会议”，注册完成后点击“加入会议”，输入会议号“ 854 136 070 ”，“您的姓名”按“单位简称+授权委托人姓名”格式填写，然后点击“加入会议”。会议系统将在投标截止时间前10分钟开放。

2、投标文件递交地点：盐城市大丰区市民服务中心大楼二楼西侧大厅，北大门进，右侧自动扶梯上（详细地址：盐城市大丰区飞达东路100号）；逾期送达或者未送达指定地点的投标文件将不予受理。

招标代理联系人：吕志发      联系电话：18550675709

2.1开标时间：

开标时间：2022年2月17日11时00分。

3、开标程序

3.1 采购人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布相关参会人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）当众开标、唱标，并记录在案；

（6）相关参会人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

4、因本项目采用不见面纸质开标模式，故采购人特别说明如下：

4.1投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。

特别说明：由于本项目时间紧、任务重，又恰逢防控新型冠状病毒肺炎疫情期，因某种原因无法在规定的时间内递交投标文件的，视同放弃此次投标机会，不得向采购人、财政主管部门、招标代理机构等所有相关部门追责。

4.2开标当日，投标人提交纸质投标文件后可离开，不需要到开标现场参加开标会，开标会议视频按第1条方法进行。

4.3开标时间前10分钟，采购人、招标代理机构提前进入开标会议系统，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表于规定时间内进入开标会议系统收听观看实时音视频交互并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议系统的或未能在开标会议系统内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开标全过程提疑的权利，投标人无法看到唱标、开标结果等实时情况，导致的一切后果由投标人承担。

4.4开标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

4.5为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置能够实现远程音视频通话的高配置笔记本电脑、进入开标会议后确保网络通畅、稳定，为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

5、友情提醒：投标人如对上述腾讯会议软件等有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员或其他专业人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。

腾讯客服联系方式：0755-83765566

招标代理业务技术支持联系人：吕志发        联系电话：18550675709

目    录

- 招标公告------------------------------------ 5页

- 投标人须知-----------------------------------9页

- 招标需求------------------------------------27页

- 评标办法------------------------------------33页

- 合同主要条款--------------------------------34页

- 投标文件格式--------------------------------46页

第一章   招标公告

项目概况：江苏大丰经济开发区垃圾处理站渗滤液处理设备采购及安装项目的潜在供应商应在大丰公共资源交易平台(http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/)获取采购文件，并于2022年2月17日11点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目概况

（1）项目名称：江苏大丰经济开发区垃圾处理站渗滤液处理设备采购及安装项目

（2）项目编号：DFCG20220011

（3）采购需求：渗滤液处理设备（包括设备箱体、污水处理配套设施、加药装置、辅材、电气系统等）采购及安装，包含但不限于设备采购、包装、运输装卸、安装布置就位（设备基础场地长16米、宽4米，具体以现场情况为准）、检测验收、调试、质保期内免费提供设备运行所必须的备品备件、专用设备以及质保期内前两年的免费耗材费用等，还包括提供各项资料、售前售后服务、维修、保养等伴随服务，具体详见采购需求。

（4）资金来源：自筹

（5）预算金额及最高限价：100万元

（6）供货期：合同签订后20日历天内安装完毕并具备试水条件。

（7）质保期：2年（设备安装、调试、运行合格签字验收之日起计算，质保期内无偿更换非人为损坏的配件等）。

（8）项目地点：大丰经济开发区垃圾处理站

二、申请人应当具备的主要资格条件及要求：

1.（1）投标申请人须在中国境内注册的的供应商，具有独立订立合同的能力，近三年内没有严重违约和重大质量问题，未处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态。

（2）投标申请人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）；具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

（3）投标申请人应当满足《政府采购法》第22条之规定的各项条件（投标时提供书面申明函，格式自拟）；

（4）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（5）投标人应保证招标人在使用该采购项目货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任；

（6）本次招标采购人不接受联合体投标；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动。

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。在一次招投标活动中，供应商或者中标候选人因正被列为失信被执行人等，导致其资格审查不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定，以投标截止日期当日查询的记录为准。

4.符合相关法律、法规规定的其他要求。

三、报名及招标文件的获取

1.时间：2022年1月20日至2022年1月27日（北京时间）进行网上报名及下载招标文件，如在规定时间内未下载招标文件，由此引起的责任自负。

2.方式：各潜在投标人（供应商）采用网上方式报名及下载招标文件，具体步骤如下：

（1）各潜在投标人（供应商）下载采购类项目网上报名操作指南（网址：http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/infodetail/?infoid=8a98b92b-4bd3-4d80-afcf-ddb1d664dfbf&categoryNum=029下载附件操作指南）；

（2）各潜在投标人（供应商）根据网上报名操作指南进行操作，仔细阅读采购类项目网上报名操作指南，认真掌握操作方法(请牢记登录名和密码)，确保信息准确无误，如填报错误,后果由投标单位自行承担；

（3）各潜在投标人（供应商）在规定时间内在系统内付费及下载招标文件后，报名视为成功。若未在系统内付费及下载招标文件，视为未报名。

（4）报名技术支持：登陆大丰公共资源交易平台-点击查看“投标常见问题”，或者拨打0515—83927018或咨询本项目的招标代理联系人或者加入群聊（问题解决群）：384422310。

（5）售价：250元/份。请各潜在投标人在上述规定时间内购买和下载招标文件。

四、提交投标文件递交开始及截止时间、开标时间和投标文件递交地点

1.根据《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）、国家发改委发布《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》等文件精神，全面逐步推行不见面投标开标等招投标活动。结合当前疫情防控要求，本项目开标方式为不见面纸质文件开标。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。

参加会议的方法（必选）：电脑或智能手机可以搜索下载并安装“腾讯会议”，注册完成后点击“加入会议”，输入会议号“ 854 136 070 ”，“您的姓名”按“单位简称+授权委托人姓名”格式填写，然后点击“加入会议”。会议系统将在投标截止时间前10分钟开放。

- 投标文件递交地点：盐城市大丰区市民服务中心大楼二楼西侧大厅，北大门进，右侧自动扶梯上（详细地址：盐城市大丰区飞达东路100号）。

- 投标文件提交开始及截止时间：

纸质投标文件的递交开始时间:2022年2月17日10时30分

纸质投标文件的递交截止时间:2022年2月17日11时00分00秒，逾期提交的文件拒绝接受。

4.开标时间：2022年2月17日11时00分。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标前请关注“大丰公共资源交易平台”的“政府采购”——“最高限价”和“答疑补充”栏目。及时了解到项目的“最高限价”和“答疑补充”等情况。

2.本项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，由评标委员会根据招标文件进行评定；报名时不进行报名资料的任何审查，由意向投标人自行判断是否符合投标资格。

3.本招标项目采用的评标办法：最低投标价法

4.本招标项目招标公告发布媒介：江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城政府采购网(http://yccz.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html)、大丰公共资源交易平台（网址：http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市大丰润成物业服务有限公司

地 址：盐城市大丰润成物业服务有限公司

联系人：孙健               电  话：13270055560

2.采购代理机构信息

名 称：　江苏建博工程管理咨询有限公司

地　址：　大丰区高新技术区大数据产业园5号楼403室

联系人：吕志发             电　话：0515-83556868、18550675709

- 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 盐城市大丰润成物业服务有限公司 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 江苏建博工程管理咨询有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 江苏大丰经济开发区垃圾处理站渗滤液处理设备 采购及安装项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 供货期或交付使用期 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 供货地点 | 见招标公告 |
| 1.3.4 | 质量要求及验收标准 | 相关质量验收检测合格标准，招标人或项目所在地质量技术监督部门或招标人委托的第三方检测机构可能对中标人的所供产品进行抽检，如抽检不合格导致 的费用损失由中标人承担，所有返工、拆除、更换等费用均由中标人承担，给招标人造成损失的，招标人将依法追偿。 验收执行标准：国家或行业最新标准、招标文件各项技术参数指标、投标文件投标承诺所达到的各项技术参数指标（招标文件、投标文件、国家或行业标准不一致处以最高标准执行） |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘现场，招标人不组织集中踏勘 |
| 1.11 | 偏离 | 详见招标文件相关条款。 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其它材料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件截至时间 | 2022年1月30日12时 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清时间 | 投标人自行网上查寻 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改时间 | 投标人自行网上查寻 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 详见投标人须知3.1投标文件的组成 |
| 3.1.3 | 须提交核验的原件材料 | 详见投标人须知3.1投标文件的组成 |
| 3.2.2 | 投标报价要求 | 本项目采用“全费用固定单价”合同，投标所报单价为最终结算单价，投标报价应包含在服务期内完成本招标文件规定、达到项目实际需求，满足处理要求并通过验收直至交付的全部工作内容所需的全部费用，是完成本项目所涉及的一切人工、材料、设备、运输、装卸、安装、调试、机械、保险、劳保、企业利润、各种税费、培训指导、售后保障服务、招标代理费等综合服务工作所需全部费用的价格体现。本次投标除非因特殊原因并经双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位服务费用在合同实施期间不因市场变化因素而变动。投标单位应对招标文件内所要招标的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 本项目最高投标限价100万元 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 按苏财购【2020】52号文《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，本项目不需要缴纳投标保证金。》 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许□允许 |
| 3.7.3 | 投标文件数量 | 开标一览表1份；投标文件正本 1 份；副本 4 份；电子标：加盖单位公章的正本PDF扫描件；载体：U盘. |
| 3.7.5 | 投标文件装订要求 | - 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码。 - 投标文件正本1份;副本4份。 - 3、投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。 - 4、投标人应密封封装投标文件，密封袋包装封面上应注明投标人名称、投标项目名称、项目编号字样，并加盖投标人公章。投标文件不宜采用活页夹、拉杆夹、夹杆夹等可拆换内页的装订形式。 |
| 4.2.1 | 投标文件递交截止时间和地点 | 时间：2022 年2月17日11时 00 分 00 秒 地点：盐城市大丰区市民服务中心大楼二楼西侧大厅，北大门进，右侧自动扶梯上（详细地址：盐城市大丰区飞达东路100号）。投标人进入大楼和递交投标文件过程须严格执行本地动态疫情防控政策。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ☑否，原件除外 □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：盐城市大丰区市民服务中心大楼四楼开标 二室，开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过 PC 端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。 |
| 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是☑否，推荐 1-3 名中标候选人 |
| 8.3 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：银行转账或银行保函或保险公司保险单（采用银行保函、保险公司保险单时，中标人应保证保函、保险单等有效，出具保函、保单所需的费用由中标人承担） 履约保证金的金额：中标价的 10%（对提供＂信用中国(江苏盐城)＂备案的第三方信用报告 AA 评级及以上采购供应商，免收履约保证金或履约保证金缴纳比例降低，合同订立前需提供相关证明材料） 履约保证金的退还：完成所有项目经验收合格一个月无质量问题后无息退还。 |
| 10.1 | 付款方式 | 合同签订后7个工作日内，采购人向供应商支付30%的预付款，设备安装调试经验收合格后支付合同价款的90%，余款在质保期满且使用无质量问题后付清（质保期二年）。 按以上进度付款无任何利息补偿，付款时乙方须提供正规增值税发票。 合同款一律通过银行非现金结算，结算方式：转账。 |
| 10.2 | 收费标准 | 本项目招标代理费参照国家计委计价格【2011】534 号规定货物类标准*40%，向中标人收取。 |

###### 特别提醒：招 标 人 会 根 据 招 标 需 要 ， 可 能 会 不 定 期 在 大 丰 公 共 资 源 交 易 平 台 （ 网 址 ： http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/）发布该项目补充答疑等澄清修改文件，请各投标人投标截止时间前每天自行网上查询，未能及时查阅响应而影响投标的，结果由投标人负责。

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本货物采购项目进行招标。本项目所属类别为工业（制造业）。

项目货物进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、供货期或工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的供货期或工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的供货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量要求及验收标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但两阶段招标的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构的单位负责人为同一人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的其他申请人的单位负责人为同一个人的；

（9）与本标段的其他申请人之间存在控股、管理关系或母公司、全资子公司关系的；

（10）与本标段的其他申请人投标的货物为同一品牌同一型号；

（11）法律法规规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.10 投标预备会

本项目不召开投标预备会。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.12 转包与分包

本项目不允许转包及分包。

1.13 特别说明：

▲1. 法定代表人为同一个人的两个及两个以上的法人、母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一招标中同时投标。

▲2.投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本单位员工（或必须为本单位分公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,如尚未

签订合同，投标人还须对招标人的损失进行赔偿，如双方已经签订合同，则招标人有权单方解除该合同，

同时投标人应按合同总金额 30%承担违约金，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

2.招标文件

2.1 招标文件组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标需求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清、修改或补充

1.投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清，招标人应当在 3 个工作日 内对供应商依法提出的询问作出答复。

2.招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前以“补充答疑”的形式在大丰公共资源交易平台（http://www.dafeng.gov.cn/ggzy)上公开发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

3.在投标截止时间 15 天前，招标人可以以“补充答疑”的形式在大丰公共资源交易平台（http://www.dafeng.gov.cn/ggzy)上修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

4.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件的组成。

投标文件由资信文件、商务文件（含报价明细表，详见附件）、技术文件、电子文件、开标一览表共五部份组成。

1.资信文件：

- （1）营业执照副本（加盖单位公章的复印件）；

- （2）投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的各项条件的书面申明（格式自拟）；

- （3）投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采

- 购网（www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”、“信用中国（江苏盐城）”等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的书面申明（格式自拟）；

各投标人对所提供资料的真实性负责，中标后招标人有权对中标的资料原件进行核查。

2. 商务文件：

（1）投标函；

（2）投标报价明细表（可根据需要自行扩展）；

（3）商务及技术条款偏离表；

（4）授权委托书原件及授权委托人身份证复印件（如有）；

（5）法定代表人身份证明；

（6）申请人基本情况；

（7）为完成本项目投标人认为所需要的其它资料。

3. 技术文件：

（1）详见“第三章评标办法技术文件”要求。

4.电子文件：

全套加盖公章的投标文件正本pdf扫描件一份，载体U盘。

5.开标一览表：

开标一览表密封袋里须附法定代表人身份证明书或授权委托代理人的身份证复印件及授权委托书；单独封装，用于唱标，格式见第六章；

▲注：法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或被授权委托人签字或盖章并加盖单位公章。

以上未曾涉及到的方面，投标人可自行增加补充说明的文件，供评委评标参考。

3.1.2 第六章“投标文件格式”要求提供相关证明材料的复印件作为附件的，投标人应按要求在投标文件中提供相应材料，否则不予认可。

3.1.3 投标人应按投标人须知前附表的规定提供相关证明材料的原件，用于现场核验，否则不予认可。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。

3.2.2投标人按投标人须知前附表的具体规定进行报价。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表第3.3.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得提交备选投标方案。允许投标人提交备选投标方案的，只有中标候选人的投标人，其所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.3 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.4 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应按以下要求进行密封：正本与副本分开包装密封，并在封套上加盖投标人公章。

4.1.2 投标文件的封套应按以下要求进行标记：分别清楚地标记“正本”、“副本”字样，并写明招标人名称、工程名称和投标人名称。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：盐城市大丰区市民服务中心大楼二楼西侧大厅，北大门进，右侧自动扶梯上（详细地址：盐城市大丰区飞达东路100号）。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在招标公告的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.4 不予接收的投标文件

4.4.1未按本章第4.1.1款规定密封的投标文件，招标人不予接收。

4.4.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。

五、开标

5.1 开标时间和地点

1.招标人在本章第4. 2. 1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。开标时，投标人不需出现在开标现场，仅需在任意地点通过PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。

2.参加开标会议的方法：

⑴投标人投标截止时间前须通过电脑或智能手机搜索下载并安装“腾讯会议”，完成注册。

⑵投标截止时间前10分钟，招标代理将开启会议系统，各投标人登入腾讯会议后点击“加入会议”，输入会议号“  854 136 070 ”，“您的姓名”按“单位简称+授权委托人姓名”格式填写，然后点击“加入会议”。

3. 因本项目采用不见面开标模式，故招标人特别说明如下：

⑴投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。特别说明：由于本项目时间紧、任务重，又恰逢防控新型冠状病毒肺炎疫情期，因某种原因无法在规定的时间内递交投标文件的，视同放弃此次投标机会，不得向招标人、监管部门、招标代理机构等所有相关部门追责。

⑵开标时间前10分钟，招标人、招标代理机构提前进入开标会议系统，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表于规定时间内进入开标会议系统收听观看实时音视频交互并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议系统的或未能在开标会议系统内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开标全过程提疑的权利，投标人无法看到唱标、开标结果等实时情况，导致的一切后果由投标人承担。

⑶开标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑷为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置能够实现远程音视频通话的高配置笔记本电脑或手机，进入开标会议后确保网络通畅、稳定，为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

⑸友情提醒：投标人如对上述腾讯会议软件等有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员或其他专业人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。

腾讯客服联系方式：0755-83765566

招标代理业务技术支持联系人：吕志发    联系电话：18550675709

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并按投标人须知前附表的要求确认投标人是否派相关人员到场；

（3）宣布相关参会人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）当众开标、唱标，并记录在案；

（6）相关参会人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 多个标段推荐中标候选人顺序

无。

6.5 无效标书条款

投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3)如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）投标文件格式不规范、未按照招标文件要求的格式填写、项目不齐全或者内容虚假的、投标文件混装的；

（6）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

（7）投标文件的组成不符合招标文件要求的或有重大偏差的；

（8)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（9)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（10)明显不符合技术规范、技术标准要求的；

（11)投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（12）投标文件提出的验收、计量、价款结算和付款方式不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

（13)不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（14)以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

除上述条件外，招标人一般不得另行规定无效标条件。特殊情况招标人需要另行规定无效标条件的，应当将调整的无效标条件及其说明事先征求招投标监管机构意见后写入招标文件。凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

6. 6重新招标

依法必须进行招标的项目，提交投标文件的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于三个的，按国家有关规定需要履行审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，报项目审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。

7.评标结果公示

7.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标人确定之日起2个工作日内在与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公示。

7.2供应商认为中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

8.合同授予

8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数不超过3个。

8.2 中标人公告及中标通知

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。采购代理机构自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内以书面形式发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件，成交结果同时公告。

8.3 履约保证金

8.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

8.3.2 中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

8.4 签订合同

8.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

8.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1本项目的招投标工作在招投标监管部门的监督下进行，并接受社会监督。

9.5.2投标人和其他利害关系人如认为本次招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，依法先向招标人提出质疑，对质疑回复不满意的，向江苏大丰经济开发区管理委员会投诉。任何以口头形式提出的询问、质疑、投诉等，都不予答复。

质疑：投标人对招标活动提出疑义，在开标前若质疑招标文件的相关条款，不得超出质疑期，若超出质疑期对招标文件提出疑义，招标采购单位将不予受理；

在评标结束（中标结果公告后）质疑范围为除招标文件以外的招标活动，若在中标结果公告后，对招标文件提出质疑，招标采购单位、招标采购监管部门将不予受理；

质疑供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；

投诉方面：具体投诉期限及处理办法，请登录大丰公共资源交易平台查阅。

特别提示：政府采购类项目投诉须先向采购单位（业主）提出质疑，若对采购单位（业主）的答复不满意，再进入投诉程序。

9. 6差别待遇或者歧视待遇现象

采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关：

(三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

若有以上现象，评委将依照相关法律法规执行。

10. 招标人需要补充的其他内容

10.1重新招标与不再招标

A、重新招标

有下列情形之一的，招标人应当采取改进措施后重新招标：

（1）获取招标文件的潜在投标人少于 3 个的；

（2）通过符合性评审的投标申请人少于 3 个的。

B、不再招标

重新招标后，仍存在上述A 条情形的，属于经相关部门核准后可不再进行招标，招标人可以采取竞争性谈判方式”、“单一来源采购方式”等条款评审、确定潜在的中标人。

10.2、招标代理费：招标代理费参照国家发改价格[2011]534 号文件规定货物类标准的40%向中标人收取。

10.3、付款方式：见投标人须知前附表

10.4、质保期：见投标人须知前附表

第三章  招标需求

- 一、项目概况

- 1.本项目拟采购垃圾渗滤液处理设备1套，日处理能力5m³/d，对经济开发区垃圾处理站每天产生的滤液进行处理，使处理后出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T-31962-2015）中B级水质标准。

- 垃圾中转站产生的废水主要有生活废水、冲洗废水、垃圾渗滤液。其中生活废水为转运站工作人员在日常生活、工作中产生的废水:冲洗废水主要包括地面、车辆及设备冲洗产生的废水:垃圾渗滤液是垃圾经压缩过程中产生的，其特点是污染物浓度高、水质变化范围大、同时带有强烈恶臭，呈黑色或灰褐色。虽然垃圾在垃圾中转站内停留时间短，渗滤液产出量较小，但由于渗滤液的高污染性，必须将其作为中转站废水的重点处理对象。

- 二、现场草图及照片

三、进、出水水质要求

1.设计进水水质：

| 名称 | CODCr | BOD5 | pH | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质（单位mg/L，PH值除外） | ≤30000 | ≤18000 | 4~7 | ≤1000 | ≤400 | ≤800 | ≤50 |

2.运行后出水指标需要达到如下水质：

| 名称 | CODCr | BOD5 | pH | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 色度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质（单位mg/L，PH值除外） | ≤500 | ≤350 | 6.5~9.5 | ≤70 | ≤45 | ≤70 | ≤8 | ≤64倍 |

- 四、工艺流程及要求

1.采用的废水处理工艺流程

垃圾渗滤液→格栅+调节+混凝沉淀+两级A/O+MBR+强化除磷-达标排放；

投标单位可结合自身情况进行深化和优化，但是必须坚持以下原则：

➢垃圾中转站可用空间有限，充分结合现场情况，合理布置尽可能减小系统占地面积；

➢ 不采用厌氧及水解酸化工艺，无可燃性气体及恶臭气体产生；

➢不采用NF或者RO工艺，无浓缩液产生；

➢配套设备上，选择国产优质设备、仪器，提高系统运行稳定性;

➢采用设备与仪表联动控制，采用PLC控制系统，提高自动化程度，同时配套4G物联网远程控制，减少人工运行成本；

➢日常运行过程中，不得使用硫酸、双氧水药剂等危险化学品。

2.污泥处理

污泥脱水处理工艺为:物化污泥+生化污泥→叠螺压滤机→外运处置

五、产品参数要

- 设备参数需求：

| 序号 | 类别 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体1 | 箱体 | - 尺寸：自定，总停留时间不小 - 于12天； - 碳钢Q235B，板材厚度不低于6mm，箱体外表结构为加强舱壁抗 - 压式结构； - 防腐要求:内防腐漆膜厚度不低于 0.35μm，外防腐漆膜厚度 不低 - 于0.25μm； 4、轻钢雨棚。 | 套 | 1 | 投标人可根据自行深化工艺对设备内容进行细化，具体包含附件内容需要在投标时列出详细清单。 |
|  | 主体2 | 配套单元 | - 1、尺寸：自定，总停留时间不小 于3天； - 2、FRP，板材厚度不低于10mm，卧式结构； - 3、相应检修人孔； - 4、轻钢雨棚。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 配套 设施 | 人工格栅 | 304材质 | 套 | 2 |  |
|  |  | 沉淀池排泥泵 | 不低于0.75kw，铸铁 | 台 | 1 |  |
|  |  | 调节池提升泵 | 不低于0.75kw，铸铁 | 台 | 1 |  |
|  |  | 调节池液位计 | DC24V，4-20mA输出 | 套 | 1 |  |
|  |  | 中间池提升泵 | 不低于 0.75kw，铸铁 | 台 | 1 |  |
|  |  | 中间池液位计 | DC24V，4-20mA输出 | 套 | 1 |  |
|  |  | 排放池提升泵 | 不低于0.75kw，铸铁 | 台 | 1 |  |
|  |  | 排放池液位开关 | 开关量 | 套 | 2 |  |
|  |  | 立式搅拌机 | 不低于0.55kw，不锈钢桨杆、桨叶 | 套 | 4 |  |
|  |  | 立式搅拌机 | 不低于1.5kw，不锈钢桨杆、桨叶 | 套 | 1 |  |
|  |  | 排泥泵 | 不低于0.75kw，铸铁 | 台 | 1 |  |
|  |  | 螺杆泵 | 不低于0.75kw，铸铁 | 台 | 1 |  |
|  |  | 叠螺机 | 304材质 | 套 | 1 |  |
|  |  | 加药装置 | 不低于250L，含搅拌机、计量泵 | 套 | 8 |  |
|  |  | pH计 | DC24V，4-20mA输出 | 套 | 1 |  |
|  |  | 生化填料 | 聚氨酯 | m3 | 2 |  |
|  |  | 潜水搅拌机 | 304材质 | 套 | 2 |  |
|  |  | MBR膜组器 | 平板膜+304膜架 | 套 | 2 |  |
|  |  | 好氧池曝气装置 | 硅胶材质 | 套 | 2 |  |
|  |  | 回流泵 | 不低于0.75kw，铸铁 | 台 | 2 |  |
|  |  | 污泥泵 | 不低于0.75kw，铸铁 | 台 | 2 |  |
|  |  | 抽吸泵 | 不低于0.25kw，铸铁 | 台 | 4 |  |
|  |  | 曝气风机 | 不低于4kw，铸铁 | 台 | 2 |  |
|  |  | MBR池液位计 | DC24V，4-20mA输出 | 套 | 2 |  |
|  |  | 流量计 | 不低于DN25，UPVC | 只 | 4 |  |
|  |  | 负压表 | DC24V，4-20mA输出 | 套 | 2 |  |
|  |  | 电动阀门 | 不低于DN50，304材质 | 只 | 2 |  |
|  |  | 电动阀门 | 不低于DN25，UPVC | 只 | 4 |  |
|  |  | 液位开关 | 开关量 | 只 | 2 |  |
| 3 | 辅项 | 管道管件系统 | 配套系统 | 套 | 1 |  |
| - 4 |  | 电气系统 | PLC+触摸屏+低压电器+远程监控系统（对生产过程的设备运行状态、模拟量及数字量等进行检测、采样和必要的处理，并且以一定的形式输出至CPU，最终以画面形式显示在中控屏幕上，再通过远程4G模块，实现电脑/手机的远程控制）； | 台 | 1 |  |
| - 5 |  | 调试物资 | 按需 | 套 | 1 | 包含试运行3个月消耗，电费不含 |
| - 6 |  | 标识 | 概况说明、工艺流程、管道标识、上墙制度、操作规程、环保宣传标语。 | 套 | 1 |  |
| - 7 | 土建 部分 |  | 1.场地硬化； 2.设备基础：根据设备尺寸而定,厚度300mm（商品砼不低于C30）； 3.原滤池条形缺口滤池防水顶棚； 4、现有排水管道，修缮排水井； 5、现有水池密封加盖，留 出检修通道； 6、设备区域围栏； 7、防雷接地。 | 项 | 1 | 现场布置等，在实施前需要征得招标方同意方可实施。 |

说明：供货商须自行现场踏勘，供货商所提供设备是为能够完整达到项目需求的全部服务范围，包含但不限于清单内容（供应商提供设备参数及规格不得低于本项要求），投标人可根据需要自行优化增加，并要对上述设备的规格参数进行细化，结算时不再增加费用。

- 其他要求

1、项目工艺调试合格水质达标后，投标人需要进行试运行3个月并承担除电费、污泥处置费用以外的运行费用，含人工及药剂等；

2、招标方提供给中标人的各种资料，中标人应妥善保管，未经招标方同意不得复印和转借，合同期满后完好交还给招标方。

3、投标人所投货物应按照技术清单、技术规范、环境条件要求供应，选择使用寿命长、品质佳、性能价格优的材料，并对投标文件涉及到专利负责，保证在任何情况下，不伤害招标人利益。

本招标项目凡涉及投标人需使用他人专利或专有技术而需支付相关费用的，由投标人自行考虑其相关费用并列入投标总价，招标人在项目结算时不另行支付该项费用。

4、材料标准、规范：须完全符合中华人民共和国最新颁布的条例及规范。投标人应根据规范的技术要求，结合使用功能和国家现行标准规范，投标人需详细列出所报材料的规格、数量、单价、总价等。

5、投标人在材料供货时要充分考虑相关验收规范要求，若因材料原因造成不能通过验收，供货人应承担相应责任。

6、投标人自行联系采购单位代表勘察现场掌握招标采购需求，若有遗漏，自行负责。

- 第四章 评标办法（最低投标价法）

1． 评标方法

本次评标采用最低评标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评标标准进行评标，并按其价格由低到高顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。

2． 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资质性评审标准：（对照投标须知3.1.1编制审查标准。）

在投标时应按招标文件要求将上述原件放入资质标书封袋内随投标文件一起递交，未提交上述原件资料或资料不全的，资格审查不予通过。

2.1.2 符合性评审标准：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件参数的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

投标文件参数与招标参数对比，响应的或正偏离的通过，出现一项负偏离的不予通过，作为废标。

审查标准主要有投标文件签字盖章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、交货期或工期、质量要求、投标保证金等方面。

2.2商务性评审标准

对通过资格性评审及符合性评审的标书进行商务性评审。

①投标报价不高于招标控制价。

对于通过上述评标程序的投标人，评标委员会按其价格由低到高推荐第1-3名中标候选人。若出现报价相同情况，则由评标委员会抽签决定排名顺序。

注：依据财政部87号第六十条，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能

证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章 合同条款及格式

项目名称：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

- 乙双方根据                 项目公开招标的中标结果及中标通知书，签署本合同。

- 货物内容1. 货物名称：2. 型号规格：3. 技术参数：4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：________________________元（¥___________元）。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条

文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 知识产权、产权担保

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕

疵。

- 甲方承担的义务和责任

1、甲方需提供必要的场地给乙方培训人员。 2、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收3、甲方及其工作人员不得以任何理由要求乙方购买合同外的材料和设备。4、甲方无正当理由拒收货物的，甲方需向乙方赔偿违约金。5、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方项目有关的材料设备供应、劳务等经济活动等。

乙方承担的义务和责任1.乙方保证具备实施本项目的合法资格，且已依法取得国家要求的资格、资质。2.根据合同要求按时优质完成维修服务，对维修质量负责。3.完成项目中需要的设备、材料等由乙方负责，所需费用已包含在合同价款中。 4.乙方人员须遵守甲方现场及国家相关安全管理规定，其一切安全（含人身安全）由乙方负责，甲方不负任何责任，其它方造成人身伤亡或安全事故的由责任方承担。如因乙方自身原因发生的事故，所产生的损失及费用由乙方自行承担。

- 转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 七、供货期、供货方式及供货地点

- 1.供货期：20日历天内安装完毕并具备试水条件，出水水质达标。

- 2.供货方式：现场安装、施工、工艺调试到位。

3.项目地点：大丰经济开发区垃圾处理站。

- 货款支付

1. 付款方式：合同签订后7个工作日内，采购人向供应商支付30%的预付款，设备安装调试经验收合格后支付合同价款的90%，余款在质保期满且使用无质量问题后付清（质保期二年）。

按以上进度付款无任何利息补偿，付款时乙方须提供正规增值税发票。

合同款一律通过银行非现金结算，结算方式：转账。

- 结算

1、结算方式：本项目采用“全费用固定单价”合同，投标所报单价为最终结算单价，合同实施过程中，因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用，乙方所报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，货物数量按实结算。

2、竣工结算价=中标单价*货物实际数量＋采购变更调整价格＋合同约定可调整的价格。货物采购数量增加或减少的，其综合单价按投标报价文件中相应综合单价执行。变更数量根据现场实际情况及甲方通知执行。

采购变更调整价格是指采购货物的规格、型号等发生变更，其对应的综合单价按下列方法确定：

①投标报价文件中已有适用的综合单价的，按投标报价文件中已有的综合单价确定；

②投标报价文件中已有类似综合单价的，参照投标报价文件中类似的综合单价确定；

③投标报价文件中没有适用或类似于变更货物综合单价的，其综合单价由甲乙双方共同按市场价确认。

合同约定可调整的价格是指：

甲方要求完成合同以外的零星工作以及其他由甲方认可的符合有关规定的现场签证。

双方约定合同价款不予调整的情形，包括但不仅限于下列情形：

①甲方提供的规格、参数要求如果存在明显错误或疏忽，乙方作为合格的承包商应当发现并及时通知甲方。如果乙方不能发现或发现后不及时通知甲方，由此引起的停工索赔与返工经济签证甲方不予认可， 对应的结算价款不予调整；

②因乙方自身原因导致的货物变更、返工，造成货物价款增加的，不予调整；

③货物变更、签证资料必须及时经甲方签署确认。不符合此项要求的价款不予调整；

④签证内容不全、与事实不符或不合技术标准、规范要求及已在招标文件要求计入投标报价范围的不予调整；

⑤乙方供货及安装过程中遇到的一切地方矛盾及由此发生的费用与甲方无涉，均由乙方自行负责，费用含在投标报价中。

⑥现场成品保护费由乙方承担，费用含在投标报价中。

⑦乙方负责供货及安装现场垃圾清运、处理，运距、处理均自行考虑，费用由乙方自行考虑在投标报价中，结算时不调整。

⑧审核价款作为最终付款依据，审核标准参照大丰经济开发区审核管理规定。

- 十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使

用的全新产品。乙方为客户提供24小时服务电话，保证及时服务。至少每月到现场技术服务一次。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免

费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后需要立即作出响应，如不能远程指导解决的，需在4小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.质保期内出现质量问题的，乙方应当自接到甲方通知后5日内解决，所需费用由乙方承担，因此影响甲方生产的，乙方应赔偿甲方的实际损失。如乙方未在规定期限内解决质量问题，甲方有权自行或委托他人修理，乙方负责所需费用并赔偿由此给甲方造成的损失。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。所有更换的备件在装配前，由甲方人员确认后方可使用，甲方的确认并不免除乙方的质量责任。

2. 乙方供货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.货物安装完毕后，设备的精度、性能，达到或恢复维修前使用要求和技术要求。

4. 乙方需协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5. 货物安装完毕，乙方调试正常后，准备和提交水质检测报告、项目验收报告，通知甲方验收，甲方填写验收意见，验收合格后，双方签署验收报告，验收合格并不免除乙方的质量责任。 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装

卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，

以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试完成视为交

付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约

金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分

之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期供货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能供货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期供货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期供货的，按乙方逾期供货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经有关部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

安全协议

为在             施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 (发包方)            (以下简称“甲方”)与本项目承包方                   （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行项目服务合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、组织对乙方项目服务现场安全检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规的规定，认真执行项目服务合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主 ”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全服务活动。各级领导、技术人员、管理人员和具体服务人员，必须熟悉和遵守各项规定，做到生产与安全工作同时有计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派驻项目实施的项目经理到服务人员的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，特殊岗位人员（见招标需求）必须持建设行政主管部门核发的岗位证书，否则不得上岗。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或防碍治安的行为。

5、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、服务人员上岗，必须按规定穿戴制服及防护用品（如有）。否则不得上岗。

8、服务单位应当接受甲方及政府安全监督机构对其安全生产的监督检查。对于检查单位下达的整改意见通知，乙方要立即予以整改，由此发生的费用乙方自负。对于因此而造成工期延误的，乙方还要按合同规定向建设单位支付违约金。

9、乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

10、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理。

三、违约责任

1、乙方应对发生在本项目实施阶段内自开工至服务期满期间的交通安全、施工安全事故（包括人损）负全部法律责任，并承担由此而产生的一切经济损失。

2、如乙方发生安全事故不及时妥善处理，引起纠纷诉讼，甲方有权扣留其履约金和未付工程款用于支付事故处理费用。

本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，送交行政主管本门和见证部门各一份。由双方法定代表或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，。

甲      方：                                   乙      方：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

电      话：                                   电      话：

地      址：                                   地      址：

日      期：                                   日      期：

廉 政 合 同

项目名称：江苏大丰经济开发区垃圾处理站渗滤液处理设备采购及安装项目

中标价：

委托方：      （采购人名称）      （以下简称甲方）

受托方：      （中标人名称）      （以下简称乙方）

为贯彻执行党风廉政法规，加强江苏大丰经济开发区垃圾处理站渗滤液处理设备采购安及装项目中的党风廉政建设，特订立本廉政合同。

一、甲乙双方约定

1、强化廉政意识，共同遵守《盐城市市场廉政准入规定（试行）》等党风廉政建设的各项规定。

2、认真执行江苏大丰经济开发区垃圾处理站渗滤液处理设备采购及安装项目合同文件，自觉按合同办事。

3、除法定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲、乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严谨损害国家和集体利益，以及违反法律、制度规定的不正当交易。

4、加强本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处违法违纪行为。

5、对奔放人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育。

6、如发现对方在业务活动中有违反廉政制度的行为，甲乙双方有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

二、甲方在廉政建设方面的责任

1、不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。

2、不得接受乙方礼金、礼品、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。对无法推辞的礼金、礼品、有价证券和贵重物品应交见证部门登记。

3、不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

4、不得要求或者接受乙方为其住宅装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及外出旅行等提供方便。

5、不得向乙方介绍家属、亲友从事于甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

6、不得以任何理由向乙方强行推荐分包单位，不得强行要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

7、不得在家接待乙方有关招投标和采购供应事项等涉及公务的询访。

8、不得有其他违反廉政规定的行为。

三、乙方在廉政建设方面的责任

1、不得以任何理由向甲方人员行贿或馈赠礼品、礼金和有价证券。

2、不得以甲方人员报支应由其支付的任何费用。

3、不得邀请甲方工作人员外出旅游和参加由公款支付的各项高消费娱乐性活动。

4、不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

5、不得到甲方人员家里询访有关招标和采购事项。

6、不得谋取私利擅自与甲方人员就项目承包、物资采购、设备供应项目的费用等问题私下商谈或达成默契。

7、不得有其他违反廉政规定行为。

四、违约责任

1、甲方有违反本合同第一条第1至第5款和第二条的，除按党风廉政建设规定进行责任追究和执行主管部门有关处罚规定外，另外支付违约金2000元；给乙方造成损失的应于赔偿。

2、乙方有违反本合同第一条第1至第5款和第三条的，除按《盐城市市场廉政准入规定（试行）》和行政主管部门有关规定处罚外，视情节轻重给与项目总价的5%违约处罚，并承担由此造成的损失。

3、甲方双方凡违反本合同规定的均要视情节追究纪律责任，情节严重的已经移送司法机关处理。

五、见证单位的约定和授权

1、双方约定：本合同的见证单位为各单位的内设纪检组织、市纪委派驻纪检组或纪检监察机关和检查机关。双方授权见证单位组织 本合同执行情况的检查，提出在本合同在规定范围内的意见。

六、检查方式

本合同的履约情况检查由见证单位组织，甲乙双方共同派人参加。检查方式为座谈、问卷、调查、查阅资料或其他约定方式。检查时间、次数、检查方式和检查结论、处罚意见由见证单位依据事实确定或裁定。

七、本合同有效期自甲、乙双方签署之日起至该项目竣工验收合格后工程款付清时止。

八、本合同作为江苏大丰经济开发区垃圾处理站渗滤液处理设备采购及安装项目合同的附件，于本合同具有同等法律效力。

九、本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，送交行政主管部门和见证部门各一份。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：

签订日期：　　年　月　 日                  签订日期： 　年　月　日

见证部门：（盖章）

见证日期：年　月　日

第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在    年   月   日  时  分之前不得启封

年  月  日

二、投标文件格式

1：封面内容

本（填正或副）

投标文件（此为封面主题内容，在本页中间）

项目名称：

投标人名称：（盖法人章）

法定代理人或委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

2：目录（必须要有）

（1）参照投标文件的组成及评分标准，特别须参考评分标准顺序，目录清晰可评，若凌乱造成的评标影响，后果自负。

（2）总目录、分目录、子目录须齐全，总目录的顺序尽可能按评标标准顺序，子目录自行根据各自的投标文件内容设定；

注：1、本招标文件内的格式仅供参考，可自制，但不得缺项。

2、投标文件每页盖公章或骑缝章

3、特别提示：各投标单位提交时，应有两个包装袋，分别装：

1号包装袋：投标文件正副本；

2号包装袋：开标一览表；

所有包装袋注明相应的编号、项目名称、内装物的名称等内容。

关于投标包装要求，若在本招标文件其他地方有不同之处，以上述包装说明为准。

投 标 函

致：                        （招标单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标文件（项目编号：____），签字代表（全名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件（合装订成一本）正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.我单位的按照招标采购文件的要求完成全部工作内容所报投标报价为（大写）                       ，（小写）           元。

2.我方承诺合同订立后     日历天内完成所有设备的供货、安装、调试并验收合格。我单位保证所提供的产品质量达到标准，质保期    年，设备安装、调试、运行合格签字验收之日起计算，质保期内无偿更换非人为损坏的配件等。

4.本次投标，我方将派出           （项目负责人姓名）作为本项目的项目负责人。

5.本投标有效期自开标日起 60个日历天。

6.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

法定代表人授权委托书（如有）

致：（招标单位名称）：

我______（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工

（姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

授权委托人身份证复印于此

盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府招标采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本单位参加政府招标采购项目：

的招标采购活动，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府招标采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府招标采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府招标采购的投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网、公共资源交易平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府招标采购交易的良好秩序，与参与本次政府招标采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：           单位名称（盖章）：

年    月    日

诚信投标承诺书

（采购人名称）：

我代表                             （投标人）自愿参加                    （招标项目名称）的投标，严格遵守招投标有关法律法规的相关规定，并郑重承诺：

（一）本单位递交的资格审查文件、投标文件中的所有资料都真实可信，没有弄虚作假；

（二）不组织、不参与串标围标，没有出借或挂靠资质等违法违规行为；

（三）拟派的投标项目组成员符合法律法规和地方的相关规定及招标文件的约定。中标后，绝不违法分包、转包；

（四）本单位如有涉及招标投标方面投诉举报，本人将在投诉书上签字，否则，招标投标行政监督部门或采购人可以不予受理；

（五）遵守相关法律、法规、规章和有关文件的规定。

如果出现违反上述承诺内容的行为，本人及本公司愿意接受采购人或招标投标行政监督部门的任何处罚。

特此承诺。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年     月    日

书面声明

我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第(一)至(六)项条件。

特此声明，如有虚假，贵方可取消我单位参与本项目的投标资格。

投标人(盖章)：

法定代表人或其授权委托人 (签字或盖章)：

时间：年月日

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定，评委评标前签订评标回避书，作为永久档案存档。

评标回避书参考格式：

评标回避书

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定，在政府采购活动中，招标人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本招标项目名称：

我作为本招标项目的评委，已经获知投标人名称，我对本招标项目评标：

□需要回避

□无需回避

评委签名：

日期：

为完成本项目投标人认为所需要的其它资料

开标一览表：

开标一览表

项目编号：                                                       项目名称：

投标申请人名称：                                                                                            单位：元

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： |
|  |  | 大写： |
| 供货期 |  | 日历天 |
| 质保期 |  | 二年 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括本项目招标文件规定的一切费用。

3、以上报价应与投标报价明细表中的价格相一致。

4、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、项目名称、投标申请人名称及“开标一览表”字样。

投标申请人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托代理人（签字或盖章）：              （如有授权）                             日期：    年   月   日

附件：                                  报价明细表：

| 序号 |  | 单位 | 说明及标准 | 单位 | 全费用单价（元） | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本项目须现场踏勘，自行测算实际工作量以上报价为全费用综合报价，包含为完成本项目所需的运输、拆卸、安装、调试、检测、利润、风险、税金等一切费用，如有遗漏，由投标人自行承担，采购人不再支付其他费用（除采购人规定的可调整范围外）投标人须现场踏勘，自行测算实际工作量， |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人名称（盖章）： 法定代表人（签字并盖章）： 授权委托代理人（签字或盖章）： （如有授权） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |